Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 10:35 | Abbiamo fatto gli use-case |
| 10:35 – 12:20 | Abbiamo fatto i test case |
| 13:15 – 14:00 | Abbiamo fatto l’abstract |
| 14:00 – 16:00 | Abbiamo progettato gli schemi della rete, la GUI web e il database. |
| 16:00 – 16:30 | Abbiamo continuato con la documentazione e fatto il diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non abbiamo riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in linea con la progettazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovremo:  finire la ricerca sul load balancer, iniziare: la progettazione della gestione delle sessioni, la progettazione delle esecuzioni in background, come produrre statistiche sui frame e come produrre un grafico basato sulle statistiche. |